合同登记编码：

软件开发合同

项目名称：          试点示范项目名称

甲方：     试点单位名称

乙方：     实施公司名称

丙方：     浙江大学信息中心

签订地点：    浙江省杭州市

签订日期：    二〇〇九年  月  日

软件开发合同

甲方：

乙方：

丙方：

甲、乙、丙三方依据《中华人民共和国合同法》和浙江大学信息化试点示范项目的评审结果, 就甲方   试点单位名称    委托乙方  实施公司名称  提供《试点示范项目名称》项目的软件开发服务签订本合同，以共同遵照执行。

与履行本合同有关的、经甲方审核同意的项目需求分析报告、实施方案、技术与支持服务方案、技术培训方案、测试及验收方案等，都是本合同的组成部分。上述文件与本合同有冲突的，以本合同为准，上述除本合同以外的文件之间如有内容不相符之处，以甲方认可的为准。

# 一、合同标的

乙方向甲方提供下列第[I]、[II]、[III]、[IV] 项服务：

- 按照《试点示范项目名称》项目的立项论证和商务谈判要求，完成项目的需求调研分析、应用系统设计、系统开发测试和部署实施、用户培训、建设与运行管理制度的设计等。主要内容包括：制定电子校务建设的相关标准和应用框架；完善办公流转系统，建设办公数据交换平台；建设和整合文件、会议、接待等办公应用；建设支持各级机关管理人员办公的事务协同和事务管理应用；制定网上审批办事中心建设规划，建设网上审批平台，实施出国（出境审批）等事务的网上审批；以及系统应用安全体系、工作体系、管理制度建设等。

- 乙方向甲方、丙方提供全部相关的软件开发技术成果，包括源代码、开发文档、测试文档等相关文档。

- 乙方结合实施项目研发和实施，向甲方相关人员进行技术培训。

- 乙方提供项目验收后二年的免费服务，第一年派2位工程师长驻用户现场，之后则根据用户的实际需要再做调配。

具体内容和要求详见项目启动后由乙方负责编制、经甲方确认的软件需求说明书和系统详细设计说明书。

# 二、开发服务费用、报酬及支付方式

- 开发费用及报酬

本项目软件开发服务报酬共计人民币大写元整（￥小写） ，甲方按照分期付款方式向乙方支付相关款项。

- 付款方式

具体支付方式如下：

- 第一次付款：签订合同后10个工作日内支付总合同额的50%，计人民币大写元整（￥小写）；

- 第二次付款：通过验收后10个工作日内，并在乙方交纳合同总价5%的金额计人民币大写元整（￥小写）作为质量保证金后，支付总合同额的50%，计人民币大写元整（￥小写）；

- 第三次付款：维护期到后前十个工作日内，无息退还质量保证金的100%，计人民币大写元整（￥小写）。

# 三、期限、地点和方式

项目实施地点：甲方指定。

项目实施期限：乙方应在2008年10月1日前完成协同办公应用服务（包括数据交换平台）的技术开发并通过验收。

项目免费维护期限：从项目验收通过之日起二年。

合同签订一周内，乙方提交《项目进度安排》，安排应包括项目总体计划和各阶段安排、各项分解任务的进度计划、各项任务的资源配置和完成标志。《项目进度安排》中时间进度应符合项目采购文件的要求。《项目进度安排》应通过甲方确认。以后项目进度按照《项目进度安排》的规定执行。

# 四、协作和工作约定

甲方的权利和义务

- 合同签署后5天内，甲方应书面指定项目负责人；项目负责人应被授权在履行本合同的所有事务中代表甲方；

- 负责协调安排乙方与甲方内部有关部门以及其他单位的工作关系，配合乙方工作；

- 向乙方提供必要的业务需求；

- 根据本合同相关条款按时通知丙方向乙方支付合同款项；

- 向乙方提供实施本项目所必须的应由甲方提供的信息及资料；及时对乙方实施本项目的提问等进行答复、确认；

- 负责按时做好工作结果的测试、确认和验收工作，对不需评审的工作结果，甲方应在收到乙方提交文档后一周内，给予答复或确认；对需要评审的工作结果，应在三周内商丙方后组织评审，否则视为甲方已确认。

- 甲方有授予监理方在监理工作职责范围内执行工作的权利。

乙方的权利和义务

- 合同签署后5天内，乙方应书面指定项目负责人；项目负责人应被授权在履行本合同的所有事务中代表乙方；

- 向甲方提供合同及其附件所规定的所有服务内容；

- 在验收时，负责对合同规定的由乙方完成的所有图纸、文件、资料、记录等技术文档进行整理、归档，其中纸质材料一式两份移交给甲方，并同时提供电子版材料；

- 在整个系统建设过程中，应采用适合本项目建设的项目实施管理方法和工具，用以指导和管理项目建设。涉及浙江大学信息化建设的技术规范要求，应当严格按照丙方要求进行；

- 转让和分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得向第三方部分转让或全部转让其应履行的合同义务；

- 乙方应按要求接受项目监理方管理，包括在开发设计过程各节点的监理；

- 甲方和本项目的监理方在项目实施期间将全程参与和监督乙方的开发服务工作，乙方有义务向甲方及监理方及时提供项目开发的进度报告、相关的程序代码和技术资料；

- 乙方须向甲方项目负责人汇报每天的进展，每周向甲方提交项目进展报告及周工作计划。

- 乙方有义务保证实施团队成员的稳定性，乙方因人员调动客观上造成甲方工作进度或质量损害的，乙方须承担相应责任。

# 五、风险责任的承担

在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方承担。因方案设计错误、需求调研和分析不充分、或因出现无法克服的技术困难，导致设计开发失败或部分失败的，由此造成的风险损失均由乙方负担。

本项目风险责任确认的方式：由甲、乙双方协商确认。

# 六、成果及知识产权的归属，保密责任及限制竞争

本项目的成果由浙江大学独享，共性技术双方共享，如需推广运营双方再进行协商。未经同意，乙方不得擅自扩散或提供给第三方使用。

乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料均需严格按照甲方相关知识产权规定进行，并具有保密义务，违反规定和泄漏秘密应承担相应责任。本保密责任条款不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

# 七、关于项目验收

本项目以本合同第一条合同标的和附件《试点示范项目名称商务谈判记录》、试点示范项目名称项目工作说明书以及经双方确认之书面变更说明所列工作内容作为验收依据。

乙方须以书面形式提交系统验收申请并提交所需的系统设计、开发、测试文档；甲方负责对验收工作协调、发起、评定，并签署相应的验收报告。如果系统在运行期间发现功能及性能与合同规定内容不符，甲方有权推迟系统验收时间。

验收：验收时间为系统上线试运行后1个月，运行状况良好，乙方提请验收。

# 八、后续服务

软件免费维护期为项目完成验收后二年，免费维护服务内容包括：软件应用程序更改、软件故障处理、软件应用培训、系统咨询。

其他服务按乙方应标书服务承诺进行。

免费维护期结束后的有偿维护由双方另行商定。

# 九、违约金或者损失赔偿金额的计算方法：

- 免费服务期结束，项目实施正常，无重大设计错误和服务问题，原额（无息）归还质量保证金。

- 延误工期或达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣实际合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

- 甲方未按合同按时支付给乙方应付金额，应按每逾期一天支付逾期付款金额0.5‰的比例向乙方支付滞纳金；甲方向乙方支付滞纳金后，本合同并不当然解除。

- 双方一经签订合同，非经对方同意或不可抗力或对方严重违约触发本合同其他条款规定的终止合同的条件，不得终止合同，任何一方违约，必须按合同金额的30%支付违约金，同时赔偿非违约方因此而受到的合理损失。

# 十、争议的解决方法：

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，允许采用以下任何一种方式解决。

（一）因本合同所发生任何争议，申请  杭州市  仲裁委员会仲裁；

（二）在甲方所在地杭州市，按司法程序解决。

# 十一、合同的生效条件

本合同自签约甲、乙、丙三方授权代表签字、盖章后生效。

# 十二、合同文本

本合同有关的附件作为合同不可分割的部分，以及投标文件、谈判纪录与本合同具有同等法律效力。

本合同及附件均一式六份，甲乙方各执二份，其余丙方。

# 十三、其他约定

- 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或者邮件形式送达，同时需抄送第三方，而收到方应以书面形式或者邮件形式响应，经确认并发送到对方明确的地址，同时抄送第三方。

- 不可抗力：如果双方中任何一方由于战争、火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

- 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，任何一方也有权解除合同。

- 项目实施过程及验收阶段，乙方需提交以下文档供甲方确认，并保证所提交文档和程序代码的完整性、正确性和一致性：

  - 需求调研分析报告；

  - 软件需求说明书；

  - 系统设计文档（包括概要设计、详细设计、数据库设计）；

  - 测试报告，包括测试环境、功能点、性能、测试案例等；

  - 系统部署文档，包括软硬件清单、部署方案；

  - 提供源代码及实施阶段在内的所有技术资料，如bug修复列表；源代码需符合软件开发规范，代码具有可重用性和易读性、便于维护、交流和协作。

  - 用户操作手册；

  - 管理员维护手册；

  - 培训手册和培训资料。

  - 甲方用户报告；

  - 乙方的验收申请报告；

本合同未尽事宜，双方友好协商解决，另行约定。

# 十四、注意条款

甲方提请乙方注意：甲方已就本合同条款及其规定的乙方的权利、义务和责任作出说明，并已按乙方要求对有关问题做出明确的解释，请乙方全面、准确地理解并实施。

# 十五、合同签约方

| 甲方 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 授权代理人 |  | 签署日期 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 帐号 |  |
| 乙方 | 名称 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 授权代理人 |  | 签署日期 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 帐号 |  |
| 丙方 | 名称 | 浙江大学信息中心 |
|  | 地址 | 余杭塘路388号 |
|  | 邮政编码 | 310058 |
|  | 授权代理人 |  | 签署日期 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 帐号 |  |

十六、合同附件

附件一：试点示范项目名称商务谈判记录

附件二：浙江大学信息化建设试点示范项目工作说明书